NEC INDONESIA

KERANGKA ACUAN KERJA

DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN  |  Sistem Manajemen Invoice

| Proyek | Sistem Manajemen Invoice |
| --- | --- |
| Pemilik Proyek | Departemen Finance |
| Peninjau Teknis | MIS |
| Status Dokumen | PERMINTAAN PROPOSAL |

Diterbitkan sebagai dasar penyusunan proposal teknis dan komersial vendor.

# 1. Latar Belakang

NEC Indonesia bermaksud meningkatkan proses Account Payable melalui Sistem Manajemen Invoice berbasis web. Proses saat ini masih bergantung pada email, verifikasi manual, tindak lanjut berulang, input ulang data, serta penyimpanan dokumen yang terpisah. Sistem baru diharapkan menyediakan proses invoice PO dan non-PO secara menyeluruh, digital, terkendali, dan dapat ditelusuri.

# 2. Tujuan Proyek

Mendigitalisasi pengajuan, verifikasi, persetujuan, persiapan pembayaran, dan pengarsipan invoice.

Meningkatkan kontrol, transparansi, akuntabilitas, serta visibilitas status secara waktu nyata.

Mengurangi input manual, duplikasi pekerjaan, dokumen hilang, keterlambatan proses, dan ketergantungan pada dokumen kertas.

Menyediakan akses berbasis peran, jejak audit, notifikasi, pelaporan, dan penyimpanan dokumen yang aman.

Membangun platform yang mudah dipelihara dan siap mendukung integrasi berbasis Application Program Interface (API) pada masa mendatang.

# 3. Gambaran Proyek dan Dasar Komersial

| Item | Ketentuan |
| --- | --- |
| Model pengembangan | Pengembangan sistem |
| Platform | Aplikasi web responsif untuk desktop, tablet, dan ponsel. |
| Hosting | Cloud AWS, termasuk biaya selama 12 bulan. |
| Perkiraan pengguna | Lebih dari 100 pengguna dalam 7-8 kelas akses. |
| Volume transaksi | Sekitar 200-300 transaksi invoice per bulan. |
| Cakupan anggaran | Pengembangan, database, hosting AWS, pemeliharaan, dukungan, dan seluruh lisensi yang diperlukan selama 12 bulan. |
| Target penyelesaian | Pengembangan, UAT, dan go-live ditargetkan Desember 2026. Vendor wajib mengusulkan jadwal terperinci yang realistis. |
| Departemen utama | Finance, Procurement, dan MIS. |

# 4. Pemangku Kepentingan dan Tata Kelola

| Fungsi | Tanggung Jawab |
| --- | --- |
| Finance / Pemilik Proyek | Menetapkan kebutuhan bisnis, alur proses, kriteria penerimaan, dan persetujuan akhir dari sisi bisnis. |
| Procurement | Mengelola proses pengadaan dan evaluasi komersial. |
| MIS / Peninjau Teknis | Meninjau arsitektur, keamanan, infrastruktur, dokumentasi teknis, dan kesiapan implementasi. |
| Pengguna Bisnis / Tim UAT | Menjalankan skenario UAT, mencatat hasil, memvalidasi perbaikan, dan memberikan rekomendasi penerimaan. |
| Vendor Terpilih | Merancang, mengembangkan, menguji, menerapkan, mendokumentasikan, melatih pengguna, menyediakan hosting, dan mendukung sistem. |

# 5. Proses Berjalan dan Permasalahan Utama

Invoice saat ini disampaikan oleh vendor atau requester internal melalui email, disertai submit hardcopy. Proses meliputi pemeriksaan dokumen, pemeriksaan PO/GR jika relevan, pemeriksaan pajak, proses MIRO, acknowledgement, persetujuan, persiapan pembayaran, serta pengarsipan. Permasalahan utama yang harus diselesaikan adalah:

Input data / pembuatan bank voucher manual dan pengisian berulang pada beberapa file kerja.

Banyak perpindahan proses dan tindak lanjut manual antara AP, Tax, Treasury, Procurement/Logistics, approver, vendor, dan requester.

Keterbatasan visibilitas status serta kesulitan menelusuri penanggung jawab dan waktu proses.

Risiko kesalahan manusia, data tidak konsisten, dokumen pendukung hilang, dan keterlambatan pembayaran.

Penggunaan kertas, penyimpanan fisik, dan penyimpanan elektronik yang terpisah-pisah.

# 6. Ruang Lingkup Pekerjaan

## 6.1 Analisis Kebutuhan dan Desain Solusi

Menganalisa kebutuhan dan memvalidasi Business Requirement Document (BRD), alur proses, peran pengguna, laporan, formulir, serta kriteria penerimaan.

Menyusun spesifikasi fungsional dan teknis, arsitektur solusi, model data, desain keamanan, prototipe UI/UX, rencana proyek, dan strategi pengujian.

Memetakan skenario invoice PO dan non-PO, termasuk validasi, penolakan, cross-check, koreksi, pengajuan ulang, persetujuan, serta serah terima ke proses pembayaran.

## 6.2 Pengembangan Aplikasi

Mengembangkan aplikasi web responsif dan database.

Menyediakan alur akses terpisah untuk pengguna internal dan vendor.

Menerapkan workflow berbasis peran yang dapat dikonfigurasi, pemantauan status, notifikasi, riwayat audit, pengelolaan dokumen, dashboard, pelaporan, dan administrasi sistem.

Menyiapkan desain dan dokumentasi API yang aman untuk kemungkinan integrasi pada masa mendatang. Integrasi langsung belum termasuk tahap awal.

## 6.3 Hosting, Implementasi, dan Operasional

Menyediakan dan mengelola hosting AWS selama 12 bulan, termasuk aplikasi, database, penyimpanan aman, monitoring, SSL/TLS, backup, dan lisensi yang diperlukan.

Menyediakan environment development, test/UAT, dan production dengan proses deployment yang terkendali.

Melakukan inisialisasi atau migrasi master data dan data pengguna yang disepakati. Migrasi transaksi historis bergantung pada format dan kesiapan data bersih.

## 6.4 Pengujian, Pelatihan, dan Go-Live

Melaksanakan unit test, integration test, system test, security test, performance test, dan regression test.

Menyiapkan skenario UAT dan mendampingi UAT oleh PIC Finance, Procurement, dan MIS.

Memberikan pelatihan administrator dan pengguna, panduan pengguna, manual teknis, serta sesi serah terima pengetahuan.

Mendukung deployment production, go-live, masa stabilisasi, dan penyelesaian defect.

## 6.5 Pemeliharaan dan Dukungan

Vendor wajib memberikan corrective maintenance, dukungan insiden, monitoring, verifikasi backup, security patching, dan dukungan konfigurasi minor selama 12 bulan setelah go-live. Enhancement yang mengubah ruang lingkup wajib diproses melalui change request dan ditawarkan secara terpisah.

# 7. Kebutuhan Fungsional

| ID | Area Fungsional | Kebutuhan Minimum |
| --- | --- | --- |
| FR-01 | Autentikasi | Login pengguna internal dan vendor. Login vendor menggunakan OTP melalui email sebagai verifikasi tambahan. Timeout sesi, kebijakan kata sandi, dan pembatasan kegagalan login dapat dikonfigurasi. |
| FR-02 | Pengguna dan Peran | Membuat, mengubah, menonaktifkan, dan menetapkan kelas akses pengguna dengan prinsip least privilege dan segregation of duties. |
| FR-03 | Pengajuan Invoice | Mencatat invoice PO dan non-PO, data vendor/requester, header, rincian item, data pajak, detail bank sesuai kewenangan, dan dokumen pendukung. |
| FR-04 | Klasifikasi PO / Non-PO | Membedakan alur PO dan non-PO serta menampilkan field dan validasi yang sesuai untuk masing-masing jenis. |
| FR-05 | Validasi Dokumen | Memvalidasi field wajib, indikasi duplikasi invoice, tipe/ukuran file, tanggal, nilai, vendor, referensi PO/GR jika berlaku, dan lampiran wajib. |
| FR-06 | Workflow | Mengarahkan transaksi melalui AP/Receiver, Tax, Acknowledger/Treasury, pejabat persetujuan, hingga pembuatan bank voucher dan pembayaran. |
| FR-07 | Crosscheck dan Pengajuan Ulang | Reviewer dapat mengembalikan transaksi dengan komentar wajib. Pengaju dapat memperbaiki dan mengajukan ulang tanpa menghapus riwayat. |
| FR-08 | Persetujuan | Mendukung approve, reject, return for correction, delegasi yang sah, timestamp, komentar, dan pelacakan status. |
| FR-09 | Notifikasi | Notifikasi email dan aplikasi untuk pengajuan, pengembalian, tugas tertunda, persetujuan, penolakan, keterlambatan tindakan, dan penyelesaian. |
| FR-10 | Proses Pembayaran | Mencatat referensi bank voucher/pembayaran, status, tanggal pembayaran, serta No dokumen pendukung sesuai hak akses. |
| FR-11 | Dashboard dan Laporan | Dashboard berbasis peran, aging, tindakan tertunda, status, waktu proses, volume transaksi, alasan penolakan, dan ekspor data. |
| FR-12 | Jejak Audit | Log yang tidak mudah dimanipulasi untuk login, perubahan data, tindakan workflow, revisi dokumen, perubahan status, dan tindakan administrator. |
| FR-13 | Manajemen Dokumen | Upload, preview/download berdasarkan hak akses, versioning, metadata, retensi, pencarian, dan pengambilan dokumen secara aman. |
| FR-14 | Master Data | Pengelolaan referensi vendor, pengguna, peran, parameter workflow, referensi pajak/WHT, template notifikasi, dan pengaturan aplikasi. |
| FR-15 | Administrasi | Konfigurasi, monitoring, pencarian transaksi, review akses, ekspor audit, dan koreksi terkendali tanpa menghapus riwayat. |

# 8. Kelas Akses Pengguna Indikatif

Matriks peran final wajib divalidasi dalam workshop kebutuhan. Kelas akses berikut disusun berdasarkan tampilan akses dan workflow existing:

| Kelas Akses | Hak Akses Indikatif |
| --- | --- |
| Founder / Administrator Sistem | Konfigurasi sistem, administrasi pengguna dan peran, master data, monitoring, serta akses audit. Hak persetujuan bisnis hanya diberikan jika ditetapkan secara terpisah. |
| Vendor | Mengajukan dan memantau invoice milik vendor, menanggapi cross-check, mengunggah revisi, dan hanya melihat data organisasinya sendiri. |
| Requester / Employee | Mengajukan serta memantau invoice non-PO/internal yang berwenang dan menanggapi koreksi. |
| AP / Receiver | Memeriksa kelengkapan dan keabsahan, mengklasifikasikan PO/non-PO, meminta cross-check, dan meneruskan transaksi. |
| Tax | Memeriksa keabsahan pajak dan informasi WHT, kemudian mengembalikan atau meloloskan verifikasi. |
| Treasury | Mengonfirmasi kesiapan pembayaran, menyiapkan informasi bank voucher, dan memperbarui status pembayaran. |
| Senior Manager | Meninjau dan menyetujui sesuai kewenangan persetujuan. |
| GM Finance | Memberikan persetujuan akhir sesuai batas kewenangan. |

# 9. Alur Proses Standar

Pengajuan: Vendor atau requester internal memilih jenis PO atau non-PO dan mengirimkan data serta dokumen yang diwajibkan.

Pra-validasi: Sistem memeriksa field wajib, lampiran, format, indikasi duplikasi, dan referensi dasar.

Verifikasi AP/Receiver: Reviewer meloloskan invoice atau mengembalikan untuk crosscheck dengan komentar.

Verifikasi Tax: Tax memeriksa pajak dan WHT, kemudian meloloskan atau mengembalikan invoice.

Acknowledgement Treasury: Pengguna berwenang memastikan kesiapan serta informasi pembayaran.

Persetujuan: Senior Manager dan/atau GM Finance memberikan persetujuan sesuai kewenangan yang dikonfigurasi.

Bank voucher dan pembayaran: Treasury memproses bank voucher untuk dibayarkan dan mencatat status pembayaran.

Penutupan dan arsip: Sistem mengunci transaksi selesai sesuai hak akses dengan tetap menjaga dokumen dan riwayat audit agar dapat ditelusuri.

Setiap pengembalian untuk cross-check wajib membentuk loop terkendali kepada pengaju atau tahap sebelumnya. Data awal, data revisi, komentar, pengguna, tanggal, dan waktu harus tetap dapat ditelusuri.

# 10. Kebutuhan Nonfungsional dan Teknis

| Area | Ketentuan |
| --- | --- |
| Arsitektur | Aplikasi web aman pada AWS dengan pemisahan komponen aplikasi, database, dan penyimpanan file sesuai kebutuhan. Poin tambahan jika arsitektur mendukung skalabilitas dan integrasi API di masa mendatang. |
| Responsif | Dapat digunakan web desktop, tablet, dan ponsel tanpa aplikasi mobile terpisah. |
| Kinerja | Halaman normal ditargetkan merespons maksimal 3 detik pada beban yang disepakati, di luar transfer file besar dan latensi pihak ketiga. |
| Keamanan | Enkripsi TLS saat transmisi, enkripsi saat tersimpan, least privilege, RBAC, secure coding sesuai prinsip OWASP, validasi input, kontrol file/malware, perlindungan sesi, secret management, dan remediasi kerentanan. |
| MFA Vendor | OTP email untuk login vendor dengan masa berlaku, batas percobaan, kontrol resend, dan audit log. |
| Audit | Log tindakan keamanan dan bisnis yang tahan manipulasi serta dapat diekspor oleh pengguna berwenang. |
| Backup | Backup incremental harian dan full backup mingguan secara terenkripsi dan termonitor. Baseline: 30 restore point harian, 12 salinan bulanan, dan 1 salinan tahunan, sesuai persetujuan NEC. |
| Pemulihan | Target baseline RPO 24 jam dan RTO 3 jam. Vendor dapat mengusulkan opsi lebih baik. |
| Retensi Data | Data transaksi dan audit disimpan minimal 10 tahun, kecuali kebijakan NEC atau ketentuan yang berlaku menetapkan lain. Retensi harus dapat dikonfigurasi. |
| Lokasi Data | Vendor wajib menyampaikan region AWS, lokasi penyimpanan untuk persetujuan NEC. |
| Monitoring | Monitoring aplikasi, akses, error, backup, keamanan, dan infrastruktur disertai alert dan peninjauan berkala. |
| Kompatibilitas | Mendukung versi stabil terkini Microsoft Edge dan Google Chrome. |
| Lisensi | Seluruh lisensi yang diperlukan selama 12 bulan pertama harus termasuk dan dirinci. |
| Kepemilikan | Source code khusus proyek, konfigurasi, skema database, dokumentasi, dan deliverable menjadi milik pihak yang mengontrak setelah pembayaran penuh. Komponen existing milik vendor wajib diungkapkan sebelumnya. |

# 11. Deliverable

Rencana proyek, konfirmasi kebutuhan, penyempurnaan BRD, spesifikasi fungsional, dan spesifikasi teknis yang disetujui.

Desain atau prototipe UI/UX serta workflow dan matriks peran yang disetujui.

Arsitektur solusi, diagram infrastruktur, desain database/data dictionary dan desain keamanan.

Source code aplikasi, script database, konfigurasi, petunjuk build/deployment, serta serah terima repository.

Environment AWS yang telah dikonfigurasi dan catatan deployment.

Rencana dan bukti pengujian unit, sistem, keamanan, kinerja, defect log, serta hasil regression test.

Rencana, skenario, bukti, penyelesaian isu, dan berita acara persetujuan UAT.

Panduan administrator, panduan pengguna, SOP operasional, prosedur backup/restore, prosedur insiden, dan dokumentasi serah terima teknis.

Materi dan pelaksanaan pelatihan administrator serta pengguna.

Checklist go-live, rollback plan, laporan stabilisasi, rencana garansi/dukungan, dan matriks kontak SLA.

Software Bill of Materials serta pengungkapan komponen pihak ketiga/open-source dan kewajiban lisensinya.

# 12. Jadwal dan Milestone Proyek

Vendor wajib mengusulkan jadwal terperinci yang mencapai go-live Desember 2026. Urutan indikatif berikut dapat disempurnakan pada tahap kontrak:

| Milestone | Durasi | Output |
| --- | --- | --- |
| Kick-off dan analisis kebutuhan | 1-2 minggu | Ruang lingkup, rencana, kebutuhan, dan matriks peran tervalidasi |
| Desain dan prototipe | 1-2 minggu | UI/UX, arsitektur, workflow, dan desain data disetujui |
| Pengembangan dan konfigurasi | 4-6 minggu | Aplikasi feature-complete pada test environment |
| Pengujian sistem dan keamanan | 1-2 minggu | Bukti pengujian dan penyelesaian defect prioritas |
| UAT dan pelatihan | 1-2 minggu | Persetujuan UAT dan pengguna terlatih |
| Deployment production | Maksimal 1 minggu | Go-live dan kesiapan rollback |
| Stabilisasi | 2-4 minggu | Penyelesaian isu dan transisi ke dukungan |

# 13. UAT (User Acceptance Testing) dan Kriteria Penerimaan

Seluruh kebutuhan mandatory telah tersedia dan dapat ditelusuri ke test case yang disetujui.

Tidak terdapat Bug Critical atau High yang masih terbuka saat go-live. Bug Medium wajib memiliki rencana penyelesaian yang disetujui; Bug Low dapat diselesaikan.

Skenario PO dan non-PO, return/resubmit, pembatasan peran, notifikasi, laporan, audit trail, backup/restore, dan tampilan responsif lulus UAT.

Temuan security review telah diselesaikan atau diterima secara formal oleh MIS.

Source code, aset deployment, dokumentasi, lisensi, kredensial, dan pelatihan telah diserahterimakan.

Deployment production dan masa stabilisasi yang disepakati telah diselesaikan dengan baik.

# 14. Opsi Dukungan dan SLA

| Tingkat | Contoh | Target Respons | Target Pemulihan / Solusi Sementara | Target Penyelesaian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Critical (P1) | Sistem tidak tersedia, insiden keamanan, kerusakan data, atau seluruh proses invoice terhenti. | 30 menit | 4 jam | 1 hari kerja atau penanganan berkelanjutan sampai stabil |
| High (P2) | Fungsi utama tidak tersedia, berdampak besar, dan tidak ada solusi sementara yang wajar. | 1 jam | 8 jam kerja | 2 hari kerja |
| Medium (P3) | Gangguan sebagian, terdapat solusi sementara, dan pengguna terdampak terbatas. | 4 jam kerja | 2 hari kerja | 5 hari kerja |
| Low (P4) | Masalah kosmetik, pertanyaan, penyesuaian laporan, atau konfigurasi minor. | 1 hari kerja | Sesuai kesepakatan | 10 hari kerja atau release terjadwal |

Baseline layanan: jam kerja pada hari kerja untuk P2-P4, sedangkan P1 dapat dilaporkan dan dieskalasikan 24x7. Vendor wajib menyampaikan kanal dukungan, eskalasi plan, maintenance window dan opsi SLA alternatif.

# 15. Persyaratan Proposal Vendor

## 15.2 Proposal Komersial

Rincian biaya pengembangan, implementasi, AWS, lisensi, maintenance, support, pelatihan, dan layanan opsional.

Termin pembayaran 45 days setelah invoice di terima.

Masa berlaku penawaran, perlakuan pajak, biaya berulang setelah tahun pertama, tarif perpanjangan, dan tarif enhancement.

Ketentuan garansi, pembatalan, penjadwalan ulang, dan change request.

## 15.1 Proposal Teknis

Profil perusahaan dan pengalaman proyek yang relevan.

Pemahaman kebutuhan, solusi, arsitektur, technology stack, desain AWS, pendekatan keamanan, dan metodologi implementasi.

Rencana kerja terperinci, milestone, struktur tim, pengalaman personel kunci, dan tata kelola proyek.

Matriks kepatuhan dengan status Comply, Partially Comply, atau Not Comply disertai penjelasan.

Usulan matriks peran, workflow, backup/retensi, RPO/RTO, SLA, pengujian, pelatihan, dokumentasi, dan dukungan.

Asumsi, pengecualian, dependensi, risiko, produk pihak ketiga, dan alternatif yang diusulkan.

# 16. Checklist Proposal

☐ Proposal teknis dan matriks kepatuhan

☐ Rincian komersial dan biaya berulang tahun kedua

☐ Rencana proyek dan jadwal go-live Desember 2026

☐ Usulan arsitektur, AWS, keamanan, backup, dan retensi

☐ Usulan peran pengguna dan workflow

☐ Rencana testing, UAT, pelatihan, dan serah terima

☐ SLA dukungan dan matriks eskalasi

☐ Konfirmasi kepemilikan source code dan serah terima repository

☐ Asumsi, pengecualian, dependensi, dan risiko

# 17. Hak NEC Indonesia

NEC Indonesia berhak meminta klarifikasi, menegosiasikan ruang lingkup dan ketentuan komersial, memvalidasi teknologi serta keamanan, meminta presentasi atau demonstrasi vendor, dan memilih proposal dengan nilai keseluruhan terbaik.